|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |
|  *( назва організації, що затверджує )*  |
|   |   |
| **Затверджено**  |
|   |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 349,572 тис. грн.  |
| В тому числі зворотних сум \_ тис. грн.  |
|   |
|  *( посилання на документ про затвердження )*  |
|  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.   |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. О. Ткаченка у м. Боярка Київської області |
|  |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Капітальний ремонт тротуару по вул. О. Ткаченка у м. Боярка Київської області** |
| **Капітальний ремонт тротуару по вул. О. Ткаченка у м. Боярка Київської області** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 244,363 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,76579 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 46,057 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,2 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “20 жовтня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН18-12-7**тех.ч.**п.3.2.3**табл.3**п.1**к=1,2* | *Улаштування дорожнiх корит коритного**профiлю з застосуванням екскаваторiв,**глибина корита до 250 мм [на однiй**половинi проїжджої частини при**систематичному русi транспорту на**другiй]* | *100м2* | *2,1* | *1198,11**218,76* | *979,35**324,86* | *2516* | *459* | *2057**682* | *4,4400**4,9920* | *9,32**10,48* |
| 2 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 14 | 164,19 -  | 164,1927,89 | 2299 |  -  | 2299390 | \_\_-\_\_0,4110 | \_\_-\_\_5,75 |
| *3* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменiв* | *100м* | *1,4* | *19252,50**6755,21* | *414,67**123,20* | *26954* | *9457* | *581**172* | *126,0300**1,5620* | *176,44**2,19* |
| 4 | & С1-1-8-8-8-8-КА | Камені бортові БР100-30-18 | шт | 140 | 280,61 -  | \_\_-\_\_ -  | 39285 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *5* | *РН18-20-2* | *Улаштування пiдстильних та**вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-**гравiйної сумiшi, жорстви* | *100м3* | *0,21* | *1318,98**1318,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *277* | *277* | *\_\_-\_\_* *-*  | *26,0000* *-*  | *5,46* *-*  |
| 6 | С1421-9645 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельнихробiт N3, розмiр зерен понад 0 до 40 мм,марка ДР12 | м3 | 25,62 | 735,65 -  | \_\_-\_\_ -  | 18847 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *7* | *РН18-30-2* | *Установлення бетонних поребрикiв на**щебеневу основу* | *м* | *140* | *149,20**83,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *20888* | *11757* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,5800* *-*  | *221,2* *-*  |
| 8 | & С111-82-88-ПО | Поребрик БР 100.20.8 | шт | 140 | 156,79 -  | \_\_-\_\_ -  | 21951 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *9* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних**фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *2,1* | *7271,20**7149,66* | *121,54**44,14* | *15270* | *15014* | *256**93* | *119,8200**0,6603* | *251,62**1,39* |
| 10 | С1421-9656-4 | Сумiш пiскоцементна | м3 | 10,96 | 1761,76 -  | \_\_-\_\_ -  | 19309 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 11 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,1 | 596,76 -  | \_\_-\_\_ -  | 60 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 12 | & С1-1-1-4-8-5-К | Плитка сіра "кірпічик" | м2 | 130 | 271,22 -  | \_\_-\_\_ -  | 35259 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | & С1-1-1-4-8-9-П | Плитка червона "кірпічик" | м2 | 70 | 301,21 -  | \_\_-\_\_ -  | 21085 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 224000 | 36964 | 51931337 |   | 664,0419,81 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 224000 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 181843 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 38301 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 20363 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 81,94 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7756 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **244363** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **244363** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **765,79** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **46057** |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. Кп.46  |   | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)  | 3665 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52  |   | Вартiсть проектних робiт  | 33333 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53  |   | Вартiсть експертизи проектної документацiї  | 3800 |   |   |   |   |
|   | **Разом по главах 1-12:** | **285161** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошторисний прибуток (П)  | 5207 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16  |   | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  | 942 |   |   |   |   |
|   | **Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)** | **291310** |   |   |   |   |
|   | **Разом:** | **291310** |   |   |   |   |
|   | **Податок на додану вартість** | **58262** |   |   |   |   |
|   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | **349572** |   |   |   |   |
|   |
|   |
| Керівник проєктної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проєкту(Головний архітектор проєкту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |